СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЛАН ПЕРВОГО СПРИНТА: ЗАПУСК БАЗОВОГО ФУНКЦИОНАЛА	4

1.1 Постановка задачи первого спринта	4

1.2 Выбор эпиков для первого спринта	4

1.3 Бэклог первого спринта (User Stories)	5

1.4 Оценка трудозатрат и планирование	6

1.4.1 Методология оценки и технические маркеры	6

1.4.3 Планирование этапов выполнения	7

1 ПЛАН ПЕРВОГО СПРИНТА: ЗАПУСК БАЗОВОГО КАТАЛОГА

## 1.1 Постановка задачи первого спринта

Основной целью первого спринта является разработка и запуск базового функционала «Менеджера кафе», который позволит сотрудникам заведения формировать единую базу актуального меню и столов. Актуальность данного этапа обусловлена необходимостью создания фундамента системы, без которого невозможна дальнейшая автоматизация процессов принятия заказов и управления очередью.

В рамках спринта решается проблема отсутствия централизованного цифрового списка блюд и посадочных мест, доступных для гостей. Программа должна реализовывать сбор, обработку и отображение информации по следующим категориям:

Управление меню: возможность добавления блюд с указанием названия, состава/ингредиентов, цены и категории (салаты, горячее, напитки).

Визуализация списка: предоставление персоналу (официантам/администраторам) общего перечня актуальных позиций для быстрого информирования гостей.

Статусная модель: реализация базовых статусов для идентификации доступности позиции на кухне или стола в зале.

Ключевые задачи спринта:

- Проектирование архитектуры данных: Создание масштабируемой схемы БД, поддерживающей связь «Сотрудник — Блюдо — Категория/Статус». Это важно для корректного разграничения зон ответственности и отображения информации о наличии продуктов.

- Реализация модуля управления контентом: Разработка интерфейса добавления блюд в меню. На данном этапе фокус делается на простоте и скорости заполнения данных (название, состав, цена, вес) с возможностью визуализации через загрузку фотографии готового блюда.

- Создание рабочей панели (Dashboard): Разработка главного экрана приложения, который должен обеспечивать мгновенный доступ к списку активных позиций и состоянию залов. Панель должна быть отзывчивой, так как основная часть сотрудников будет пользоваться сервисом с мобильных терминалов (смартфонов или планшетов).

- Внедрение базовой статусной модели: Реализация логики, позволяющей системе автоматически помечать новые блюда как «Доступно к заказу», а столы как «Свободен», что является необходимым условием для последующего внедрения модуля принятия заказов и бронирования.

## 1.2 Выбор эпиков для первого спринта

На этапе планирования первого спринта командой был проведен анализ бэклога продукта с целью выделения минимально необходимого набора функций для создания работающего прототипа (MVP). В соответствии с выбранной целью спринта — «Обеспечение базового цикла работы с заказом», для реализации были отобраны эпики с наивысшим показателем важности:

1.  Эпик: Авторизация пользователей. Включает в себя идентификацию сотрудника при входе в систему. Это фундаментальный блок, необходимый для понимания, кто именно из персонала работает с заказами и меню. В рамках первого спринта реализуется базовая авторизация (возможно, по пин-коду или упрощенному логину), что закладывает основу для будущего разграничения прав (официант/повар/админ), зафиксированного в задаче «Пользователь может войти в систему».

2.  Эпик: Управление меню. Включает в себя базу блюд и напитков. Это необходимо для того, чтобы официанты могли видеть актуальный перечень позиций при создании заказа. На данном этапе фокус делается на наполнении каталога и его отображении.

3.  Эпик: Работа с заказами . Является центральным эпиком первого спринта. Он включает в себя задачу «Создание заказа» — ключевую функцию, ради которой создается прототип. Реализация возможности сформировать заказ (выбрать блюда из меню, закрепить его за столом и оформить) является главной целью спринта и критерием его успешности. Без этого функционала все остальные блоки (авторизация и меню) теряют практический смысл.

## 1.3 Бэклог первого спринта (User Stories)

В бэклог первого спринта включены декомпозированные задачи из приоритетных эпиков. Каждая история сформулирована по канонической схеме: «Как [роль], я хочу [действие], чтобы [бизнес-ценность]», дополнена критериями приемки и оценена в Story Points.

Таблица 1.1 — Реестр пользовательских историй первого спринта

| ID | User Story | Критерии приемки | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| US 1.1 | Как администратор, я хочу добавить новое блюдо в меню, чтобы официанты могли принимать по нему заказы. | Поля: Название, Состав/Ингредиенты, Цена, Категория. Валидация обязательных полей. Успешное сохранение в БД. | 5 |
| US 1.2 | Как администратор, я хочу загрузить фотографию блюда, чтобы визуально привлечь гостей в меню. | Наличие кнопки загрузки; поддержка форматов jpg/png; отображение предпросмотра изображения. | 3 |

Продолжение таблицы 1.1

| US 1.3 | Как официант, я хочу видеть общий каталог блюд (меню), чтобы ориентироваться в доступных позициях. | Главный экран со списком карточек; отображение названия, цены и фотографии блюда. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| US 4.1 | Как официант, я хочу искать блюда по названию или ингредиентам, чтобы быстро находить позиции для гостя. | Строка поиска; мгновенная фильтрация списка по вхождению подстроки; регистронезависимость. | 3 |
| US 2.1 | Как сотрудник, я хочу войти в систему (авторизоваться), чтобы получить доступ к функциям, соответствующим моей роли. | Форма входа с валидацией (логин/пароль или пин-код); сохранение сессии; разграничение доступа (админ/официант). | 5 |
| US 2.2 | Как администратор, я хочу видеть список активных заказов в личном кабинете, чтобы контролировать работу зала. | Раздел «Активные заказы»; отображение номера стола, состава заказа и времени ожидания. | 3 |
| US 3.1 | Как официант, я хочу создать новый заказ, чтобы передать его на кухню и начать обслуживание гостя. | Кнопка «Новый заказ»; возможность выбора стола; добавление блюд из меню в заказ; фиксация времени создания. | 5 |
| US 3.2 | Как официант, я хочу изменить статус стола на «Занят», чтобы другие сотрудники видели актуальную ситуацию в зале. | Кнопка «Изменить статус» в карточке стола; мгновенное обновление статуса в БД и на схеме зала. | 2 |

## 1.4 Оценка трудозатрат и планирование

В данном разделе представлены итоги оценки трудоемкости первого спринта, скорректированные после проведения технического анализа backend и frontend. Командой был применен метод «Покера планирования», где основным фактором оценки стала сложность разработки каждого конкретного API-метода.

## 1.4.1 Методология оценки и технические маркеры

При оценке каждой пользовательской истории команда учитывала как визуальную составляющую, так и сложность разработки серверной логики. Ключевыми индикаторами трудоемкости выступили:

1. Backend-задачи: реализация методов POST (создание записей о блюдах, регистрация пользователей) и DELETE (удаление позиций из меню, модерация контента).

2. Архитектурная сложность: проектирование связей в базе данных и настройка защищенных маршрутов (например, для разграничения прав администратора и официантов).

## 1.4.2 Таблица трудозатратности

Учитывая сформированный бэклог, наиболее высокую оценку трудоемкости получили базовые функции системы, требующие реализации полного цикла обработки данных на backend-уровне.

Таблица 1.2 таблица трудозатратности

| ID | User Story | Технический фокус (API/UI) | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US 2.1 | Регистрация и авторизация сотрудника | POST /api/auth | 12 | Создание системы безопасности, хеширование паролей, проектирование схемы хранения профилей с разграничением ролей (админ/кассир). |
| US 1.1 | Добавление нового блюда в меню | POST /api/dishes | 12 | Обработка входящих форм, валидация полей (название, цена, состав), запись в базу данных с привязкой к категории. |
| US 1.3 | Просмотр каталога блюд (меню) | GET /api/dishes | 10 | Отрисовка сетки карточек, поддержка загрузки и кэширования изображений, фильтрация по категориям и статусу доступности. |
| US 8.1 | Удаление позиции из меню (модерация) | DELETE /api/dishes/{id} | 8 | Реализация прав доступа (проверка роли администратора), физическое или мягкое удаление данных из БД, обновление витрины. |
| US 3.1 | Бронирование (статус) | PATCH /api/status | 5 | Логика изменения состояния книги в реальном времени. |
| US 4.1 | Поиск и фильтрация | GET /api/search | 5 | Разработка алгоритмов поиска по автору и названию. |

## 1.4.3 Планирование этапов выполнения

На основе выявленных технических зависимостей выполнение спринта разделено на следующие этапы:

1. Этап Инфраструктура API» (Дня 1–4): Первоочередная разработка методов POST для авторизации сотрудников и наполнения меню. Это позволяет frontend-разработчикам начать работу с реальными данными. Срок выполнения: 1–4 дня.

2. Этап «Интеграция и визуализация» (Дней 5–8): Верстка интерфейса каталога блюд и личного кабинета сотрудника. Настройка связи клиентской части с сервером. Срок выполнения: 5–8 дней.

3. Этап «Стабилизация и контроль» (Дней 9–10): Внедрение методов DELETE для удаления позиций из меню и финальное тестирование сквозных сценариев («Авторизовался — Добавил блюдо — Создал заказ — Освободил стол»). Срок выполнения: 9–10 дней.